|  |
| --- |
| **GMINA WOHYŃ** |

reprezentowana przez

Wójta Gminy Wohyń

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

zaprasza do złożenia oferty na

**Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku usługowego na Gminne Centrum Kultury w Wohyniu”**

**(Znak sprawy: RI.271.8.2.2017)**

Zamówienie realizowane w ramach projektu współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Osi priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne - projekty lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPLU.07.01.00-IZ.00-06-002/16.

**ZATWIERDZAM**

**Wójt Gminy Wohyń – Stanisław Jóźwik**

Wohyń, dnia 4 września 2017 r.

|  |
| --- |
| Rozdział 1**BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY)** |

* 1. **Beneficjent (Zamawiający).**

**Gmina Wohyń** zwana w dalszej części „Beneficjentem i *Zamawiającym”*

ul. Radzyńska 4, 21-310 Wohyń

NIP: 538 18 49 745 REGON: 030237760

nr telefonu: +(48) 83 353 00 03, nr faksu: +(48) 83 353 00 64

Godziny urzędowania Urzędu Gminy Wohyń:

w poniedziałki od 8:00 do 16:00, wtorek-piątek od 7:30 do 15:30

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Adres poczty elektronicznej: wohyn@home.pl

Strona internetowa: ugwohyn.bip.lubelskie.pl

* 1. **Miejsce publikacji zapytania:**

Strona internetowa Beneficjenta: ugwohyn.bip.lubelskie.pl

Strona internetowa wskazana w komunikacie ministra właściwego ds. rozwoju, przeznaczona do umieszczania zapytań ofertowych:

<https://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl>

|  |
| --- |
| Rozdział 2**TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I RODZAJ ZAMÓWIENIA** |

* 1. **Tryb udzielenia zamówienia:**

Niniejsze postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro. Do niniejszego Zapytania Ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z póź. zm.). Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 września 2016 roku.

* 1. **Rodzaj zamówienia:** usługa.

|  |
| --- |
| Rozdział 3**FINANSOWANIE** |

Zamówienie realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne - projekty lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPLU.07.01.00-IZ.00-06-002/16.

|  |
| --- |
| Rozdział 4**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** |

* 1. Przedmiotem zamówienia jest **pełnienie nadzoru inwestorskiego** w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej na zadaniu pn.: **„Przebudowa i rozbudowa budynku usługowego na Gminne Centrum Kultury w Wohyniu” przy Placu 9 września 1939 r. nr 4.**

Wymagane jest dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia budowlane
w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia:

- w specjalności konstrukcyjno - budowlanej;

- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych.

* 1. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt. 4.1 został szczegółowo określony
	w Załączniku Nr 1 do Zapytania Ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia.
	2. Dokumentacja techniczna zadania oraz inne dokumenty opisujące zamówienie stanowi Załącznik Nr 8 do Zapytania Ofertowego.
	3. **Nazwa i kody Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):**

|  |  |
| --- | --- |
| 71247000-1 | Nadzór nad robotami budowlanymi. |
|  |  |
| Rozdział 5**TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA** |

* 1. Wykonawca niniejszego zamówienia zobowiązany będzie do sprawowania nadzoru przez okres trwania robót związanych z przebudową i rozbudową GCK w Wohyniu tj. do dnia **31.08.2018 r**. wraz z czynnościami odbioru końcowego oraz podczas przeglądów
	i odbiorów gwarancyjnych w okresie gwarancji.
	2. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: **z dniem podpisania umowy**.
	3. Okres gwarancyjny dla prac, nad którymi pełniony będzie nadzór wynosi
	**60 miesięcy** od daty odbioru ostatecznego. W przypadku wydłużenia okresu gwarancji dla prac, nad którymi będzie pełniona usługa nadzoru inwestorskiego, wydłużeniu
	o odpowiedni okres ulega także okres pełnienia nadzoru inwestorskiego.

|  |
| --- |
| Rozdział 6**WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA** **Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU** |

**WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

* 1. **O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie:**
		1. **posiadają odpowiednie doświadczenie:**

Wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu złożenia ofert **minimum jedną usługę nadzoru inwestorskiego na zadaniu obejmującym budowę, rozbudowę, przebudowę lub modernizację budynku/budynków o wartości robót co najmniej 800 000,00 zł brutto.**

|  |
| --- |
| **Sposób oceny warunku:** |

Weryfikacja nastąpi w oparciu o wykaz zrealizowanych usług wraz
z referencjami lub innymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie (Załącznik Nr 3 do Zapytania Ofertowego).

* + 1. **dysponują odpowiednim potencjałem kadrowym.**

Dysponują osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania nadzoru inwestorskiego, w tym minimum jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu nadzoru inwestorskiego:

**- w branży budowlanej,** która musilegitymować się uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej**;**

**- w branży sanitarnej,** która musilegitymować się uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

**- w branży elektrycznej,** która musilegitymować się uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych;

**Uwaga:**

|  |
| --- |
| 1. Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U z 2016 r., poz. 290) oraz przepisów wcześniejszych. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (nazwy specjalności i ich zakresy) będą rozpatrywane zgodnie z przepisami regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych w dacie ich nadania.
2. Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946).
3. Zamawiający dopuszczawykazanie tej samej osoby posiadającej uprawnienia w więcej niż jednej ze wskazanych branż.
 |
| **Sposób oceny warunku:** |

Weryfikacja nastąpi w oparciu o wykaz osób (Załącznik Nr 4 do Zapytania Ofertowego).

**PODSTAWY WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

* 1. **Przesłanki wykluczenia.**
		1. **Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są jedynie wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.**

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

|  |
| --- |
| **Sposób oceny spełniania braku podstaw wykluczenia:**  |

Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o braku ww. powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (Załącznik Nr 5 do Zapytania Ofertowego). **W sytuacji wystąpienia powiązania, o którym mowa w pkt. 6.2.1 Zapytania Ofertowego, Wykonawca będzie podlegał wykluczeniu z postępowania.**

* + 1. Podstawy wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu wykonawcę, który:
1. w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
2. bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu
o udzielenie zamówienia;
3. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę
na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy
o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
4. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
5. w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez
sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie [art. 332 ust. 1](https://sip.lex.pl/#/dokument/18208902#art(332)ust(1)) ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie [art. 366 ust. 1](https://sip.lex.pl/#/dokument/17021464#art(366)ust(1)) ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);
6. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe,
co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

**Sposób oceny spełniania braku podstaw wykluczenia:**

Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o braku ww. podstaw wykluczenia (Załącznik Nr 6 do Zapytania Ofertowego).

* + 1. Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy:
1. **nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu,**
2. **nie wykażą braku podstaw wykluczenia,**
3. **wobec których zachodzą podstawy wykluczenia.**
	* 1. Oferty wykonawców, którzy wykażą spełnianie wymaganych warunków i brak podstaw wykluczenia zostaną dopuszczone do badania i oceny. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: *„spełnia – nie spełnia”*. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony z postępowania.

|  |
| --- |
| Rozdział 7 **DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW** |

* 1. **W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
	wykonawcy są zobowiązani złożyć następujące dokumenty:**
1. Wykaz usług według wzoru stanowiącego (Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego).
2. Wykaz osób według wzoru stanowiącego (Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego).
	1. **W celu braku podstaw wykluczenia wykonawcy są zobowiązani złożyć następujące dokumenty:**
3. Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym według (Załącznika nr 5 do Zapytania Ofertowego).
4. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia według (Załącznika nr 6 do Zapytania Ofertowego).
	1. Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia powyższych informacji.

|  |
| --- |
| Rozdział 8 **SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI, OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU** |

* 1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja (wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje) między Zamawiającym
	a Wykonawcami odbywają się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 2 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1113), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy w dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030), **z wyjątkiem oferty oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 7 Zapytania Ofertowego (oferta i wykaz stanowiący załącznik nr 3 i 4 oraz oświadczenie stanowiące załącznik nr 5 i 6 składane są w oryginale, a dokumenty potwierdzające doświadczenie tj. referencje, poświadczenia, protokoły odbioru w oryginale lub kserokopii za zgodność z oryginałem**.
	2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
	3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez wykonawcę, zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez zamawiającego na numer faksu lub adres email, podany przez wykonawcę, została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.
	4. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:

**Urząd Gminy Wohyń**

ul. Radzyńska 4, 21-310 Wohyń

Numer faksu: **+(48) 83 353 00 64**

e-mail: teleszko@wohyn.home.pl

* 1. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem wykonawcy powinni posługiwać się znakiem postępowania: **RI.271.8.2.2017**.
	2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest **Zbigniew
	 Teleszko** faks nr: **+(48) 83 353 00 64**, e-mail: teleszko@wohyn.home.pl

od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu określonych w pkt. 1.1. Zapytania Ofertowego z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

* 1. Zamawiający **nie przewiduje** zorganizowania zebrania z wykonawcami.
	2. **Nie udziela się** żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania.

|  |
| --- |
| Rozdział 9 **OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY** |

* 1. **Wykonawca może złożyć jedną ofertę**. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.
	2. **Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności**.
	3. Treść oferty musi być zgodna z treścią Zapytania Ofertowego
	4. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona czytelnie
	5. Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być parafowane przez wykonawcę.
	6. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.
	7. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca wykonawcę lub wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać dołączone do oferty.
	8. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
	9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
	10. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
	11. Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub parafowana przez wykonawcę.
	12. **Oferta musi zawierać:**
1. **Oświadczenia i dokumenty wymagane w rozdziale 7 Zapytania Ofertowego.**
2. **Formularz ofertowy** (Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego) – w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.
3. Pełnomocnictwo – *o ile dotyczy;*
	1. Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert. Na kopercie/opakowaniu (w tym opakowaniu poczty kurierskiej) należy umieścić następujące oznaczenia:
4. nazwa, adres, numer telefonu i faksu wykonawcy;
5. **Urząd Gminy Wohyń**

**ul. Radzyńska 4,**

**21-310 Wohyń**

1. OFERTA – **„Nadzór inwestorski”****- Znak sprawy: RI.271.8.2.2017**
2. Nie otwierać przed dniem **14.09.2017 r. do godz. 10:15**
	1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe oznakowanie koperty.
	2. **Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia** ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. **Pełnomocnictwo należy w oryginale (lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) dołączyć do oferty** – wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania prowadzona będzie z pełnomocnikiem.
	3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu składane są w taki sposób, aby wynikało, że łącznie są spełnione przez wszystkich wykonawców.
	4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez pełnomocnika.
	5. Oferta składana przez spółki cywilne jest traktowana jak oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

|  |
| --- |
| Rozdział 10 **MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT** |

* 1. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 9.12 należy złożyć w terminie **do dnia 14.09.2017 r. do godz. 10:00** w siedzibie **Urzędu Gminy Wohyń, ul. Radzyńska 4, 21-310 Wohyń, pok. Nr 10 (sekretariat)**. Godziny urzędowania określono w pkt. 1.1. niniejszej SIWZ.
	2. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data
	i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane w pkt. 8.4, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
	3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **14.09.2017 r. o godz. 10:15** w siedzibie **Urzędu Gminy Wohyń, ul. Radzyńska 4, 21-310 Wohyń, pok. Nr 1.**
	4. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty, pod warunkiem,
	że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta, w kopercie oznaczonej jak w pkt. 9.13 z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA”.
	5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania wykonawcy.

|  |
| --- |
| Rozdział 11 **OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY** |

* 1. Sposób obliczenia ceny oferty: cenę należy obliczyć netto i brutto i wpisać ją do formularza oferty następnie wynik wpisać słownie.
	2. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, do dwóch miejsc po przecinku, niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.
	3. Cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z przygotowaniem
	i wykonaniem zamówienia.
	4. W cenie jednostkowej oferty należy uwzględnić podatek od towarów i usług, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu.

|  |
| --- |
| Rozdział 12**OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT** |

1. 1. **Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.**
	2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria
	i ich znaczenie:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L. p.** | **Kryterium** | **Znaczenie procentowe kryterium** | **Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium** |
| 1 | Oferowana cena | 85% | 85 pkt |
| 2 | Doświadczenie personelu kluczowego | 15% | 1. pkt
 |

* 1. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
	2. Punkty za kryterium **„Cena”** zostaną obliczone według wzoru:

 *P N*

*PC = ------- x 85 pkt*

 *P B*

 gdzie,

P C - ilość punktów za kryterium cena,

P N - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,

P B – cena oferty badanej.

W kryterium „**Cena”**, oferta z najniższą ceną otrzyma 85 punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

* 1. Punkty w kryterium **„Doświadczenie personelu kluczowego” (PD)** **– 15%** zostaną przyznane wg poniższego wzorca:

Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonywana na podstawie Załącznika nr 5 do zapytania ofertowego. W kryterium punkty za dodatkowe doświadczenie przyznane zostaną Wykonawcy, jeżeli osoba wskazana w Załączniku nr 5 do Zapytania Ofertowego (Wykaz osób) jako personel wykonujący funkcję inspektora nadzoru pełniła w ciągu 3 lat przed terminem składania ofert funkcję inspektora nadzoru w zakresie przekraczającym wymóg wskazany w warunku udziału w postępowaniu.

|  |  |
| --- | --- |
| Pełnienie w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert funkcji inspektora nadzoru na **co najmniej jednym zadaniu** obejmującym budowę, rozbudowę, przebudowę lub modernizację budynku/budynków o wartości co najmniej 800 000,00 zł brutto | 5 pkt |
| Pełnienie w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert funkcji inspektora nadzoru na **co najmniej dwóch zadaniach** obejmujących budowę, rozbudowę, przebudowę lub modernizację budynku/budynków o wartości co najmniej 800 000,00 zł brutto | 10 pkt |
| Pełnienie w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert funkcji inspektora nadzoru na **co najmniej trzech zadaniach** obejmujących budowę, rozbudowę, przebudowę lub modernizację budynku/budynków o wartości co najmniej 800 000,00 zł brutto. | 1. pkt
 |

**Brak informacji spowoduje przyznanie wykonawcy w ramach tego kryterium 0 pkt.** Zamawiający przyzna punkty wg metodologii oceny tylko za doświadczenie, które w sposób całkowity spełni wymogi opisane w tabeli dla danego zadania. Za częściowe spełnienie wymogu w projekcie przyznanie zostanie 0 pkt.

* 1. Łączna ilość punktów otrzymanych przez wykonawcę będzie sumą iloczynów punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach i wag danego kryterium.

**PO = PC + PD**

gdzie

PO – suma punktów przyznanych danej ofercie,

PC – punkty w kryterium ***Cena****,*

PG – punkty w kryterium ***Doświadczenie personelu kluczowego****.*

* 1. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.
	2. Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje
	z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub z dwoma Wykonawcami, których oferty zostały ocenione najwyżej, w szczególności, jeśli oferty przekroczą kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia lub zaproponowane ceny w rażący sposób odbiegają od cen rynkowych. Jeżeli najniższa złożona oferta przekracza cenę zakontraktowaną w budżecie, Zamawiający przeprowadzi ze wszystkimi wykonawcami negocjacje. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 2 dni od dnia zakończenia negocjacji.

|  |
| --- |
| Rozdział 13**OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT** |

* 1. Zamawiający wykluczy wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału
	w postępowaniu określonych w pkt 6 Zapytania Ofertowego.
	2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
	3. będzie złożona w niewłaściwej formie;
	4. jej treść nie będzie odpowiadała treści zapytania ofertowego lub nie będzie spełniania wymogów brzegowych umożliwiających dofinansowanie realizacji projektu określonych w dokumentach programowych dla Programu Operacyjnego.
	5. jej złożenie będzie czynem nieuczciwej konkurencji;
	6. oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny;
	7. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
	8. zawiera rażąco niską cenę.
	9. Zamawiający może wezwać wykonawcę do wyjaśnienia treści złożonej oferty, jednak wyjaśnienia nie mogą prowadzić do negocjacji lub zmiany treści oferty.
	10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie w przypadkach uzasadnionych.
	11. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnień (jeżeli nie naruszy to konkurencyjności) i wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Może również zwracać się z prośbami o poprawienie oczywistych omyłek i błędów rachunkowych.
	12. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.
	13. Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie (a w przypadku jego braku na fax lub adres pocztowy). Informacja o wynikach postępowania zostanie również opublikowana na stronie internetowej: ugwohyn.bip.lubelskie.pl oraz na stronie [www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl](http://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl)
	14. Po przeprowadzeniu postępowania Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę, której istotne postanowienia zawarto we wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego. W przypadku, gdy wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
	15. O terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę wraz
	z informacją o wynikach postępowania.

|  |
| --- |
| Rozdział 14**UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA** |

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w przypadkach uzasadnionych, w szczególności, jeżeli najkorzystniejsza oferta przekroczy cenę zakontraktowaną w budżecie projektu.

|  |
| --- |
| Rozdział 15**POZOSTAŁE INFORMACJE** |

* 1. O terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę wraz z informacją
	o wynikach postępowania.
	2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego zostanie opublikowana w miejscach publikacji zapytania.
	3. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.
	4. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Wykonawców takiej samej liczby punktów, decyduje niższa cena.
	5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
	6. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania oferty.
	7. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
	8. W wyniku postępowania Zamawiający może zawrzeć umowę na realizację przedmiotu zamówienia z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Wybór oferty najkorzystniejszej nie oznacza zaciągnięcia zobowiązania przez Zamawiającego do zawarcia umowy z Wykonawcą.
	9. Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego. O terminie i godzinie podpisania umowy, Wykonawca powiadomiony zostanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na 3 dni przed planowanym podpisaniem umowy. W przypadku odmowy podpisania umowy przez Wykonawcę (brak stawienia się Wykonawcy w terminie i o godzinie wyznaczonej przez Zamawiającego traktowane będzie jako odmowa podpisania umowy).
	10. W przypadku, gdy wybrany wykonawca odstąpi od podpisania umowy
	z zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym wykonawcą, który
	w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
	11. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia, zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy.
	12. **Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy:**
	13. Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w zapytaniu ofertowym lub dokumentach zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany, o ile nie prowadzą one do zmiany charakteru umowy,
	14. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych, usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
* zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
* zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
	1. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
* konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
* wartość zmiany nie przekracza 20% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
	1. wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
* na podstawie postanowień umownych, o których mowa w lit. a),
* w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
* w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców,
	1. nastąpi zmiana terminu realizacji zadania objętego projektem – w takim przypadku dopuszcza się możliwość zmiany terminu Umowy z uwzględnieniem terminu zakończenia projektu zatwierdzonego przez Instytucję Zarządzającą;
	2. Zamawiający przewiduje zmianę umowy w przypadku zmiany:
		+ stawki podatku od towarów i usług,
		+ wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów [ustawy](https://sip.lex.pl/#/dokument/16992095) z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
		+ zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę*.*

|  |
| --- |
| Rozdział 16**WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW** |

Załącznikami do niniejszego Zapytania Ofertowego są następujące dokumenty:

|  |  |
| --- | --- |
| **Oznaczenie Załącznika** | **Nazwa Załącznika** |
| Załącznik nr 1 | Opis przedmiotu zamówienia. |
| Załącznik nr 2 | Projekt umowy. |
| Załącznik nr 3 | Wzór Formularza Oferty. |
| Załącznik nr 4 | Wzór wykazu usług. |
| Załącznik nr 5 | Wzór wykazu osób. |
| Załącznik nr 6 | Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym. |
| Załącznik nr 7 | Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia. |
| Załącznik nr 8 | Dokumentacja projektowa. |

Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego

**Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)**

* + 1. **Przedmiot zamówienia.**

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej na zadaniu pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku usługowego na Gminne Centrum Kultury w Wohyniu” przy Placu 9 września 1939 r. nr 4.

Wymagane jest dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia:

- w specjalności konstrukcyjno - budowlanej;

- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych.

Postępowanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku usługowego na Gminne Centrum Kultury w Wohyniu”, którego dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski zamieszczone jest na stronie internetowej zamawiającego pod adresem: http://ugwohyn.bip.lubelskie.pl/index.php?id=76&p1=szczegoly&p2=52608

1. **Specyfikacja działań wykonawcy nadzoru inwestorskiego:**

Przedmiot zamówienia obejmuje organizowanie i sprawowanie pełnego nadzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.).

* 1. **Do podstawowych obowiązków Inspektora Nadzoru należy:**
1. Przygotowanie, na żądanie Zamawiającego, wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją zamówienia w wyznaczonym przez niego terminie,
2. Kontrola nad właściwym i terminowym wdrażaniem zadania,
3. Koordynowanie, na miejscu wykonywania przedmiotu umowy, robót realizowanych przez Wykonawcę,
4. Reprezentowanie interesów Zamawiającego w zakresie spraw technicznych
i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy na realizację zadania,
5. Zabezpieczenie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi pracami w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej;
6. Zapewnienie dyspozycyjności nadzoru na miejscu wykonywania prac,
7. Nadzór i akceptacja przeprowadzonych prób, badań i sprawdzeń,
8. Zapewnienie zgodności wykonanych wszelkich robót z technicznymi i umownymi wymaganiami, sprawdzenie atestów i certyfikatów na wbudowane materiały
i urządzenia,
9. Przygotowanie dokumentacji do ewentualnego postępowania sądowego (ekspertyzy itp.),
10. Zachowanie poufności informacji.
	1. **Organizacja działań.**
		1. Wykonawca niniejszego zamówienia zorganizuje prace swoich pracowników w taki sposób, aby prace te były realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym,
		2. Inspektor będzie obecny na miejscu wykonywania robót, tak często jak będzie to wynikało z potrzeb prawidłowego zapewnienia realizacji zamówienia, rzeczywistego czasu pracy Wykonawcy i na każde żądanie Zamawiającego, przewiduje się wizyty minimum jeden raz w tygodniu,
		3. Wykonawca niniejszego zamówienia wyposaży swój personel w środki transportu i łączności zapewniające sprawne prowadzenie nadzoru oraz stały kontakt z Zamawiającym,
		4. W przypadku, gdy realizacja Projektu będzie wymagała uczestnictwa dodatkowych inspektorów nadzoru, Wykonawca Nadzoru we własnym zakresie i na własny koszt zapewni ich udział w realizacji zamówienia,
		5. Wykonawca będzie mógł wystawić fakturę za usługi po zatwierdzeniu przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do rozliczenia Wykonawcy robót.
	2. **Analiza dokumentacji.**

Zamierzeniem Zamawiającego jest, aby Wykonawca niniejszego zamówienia, rozpoczął świadczenie usług równocześnie z rozpoczęciem robót.

* + 1. Wykonawca dokona analizy dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego, w celu sprawdzenia wzajemnej zgodności i kompletności składających się na to opracowanie dokumentów.
		2. Wykonawca świadczący niniejszą usługę zidentyfikuje ryzyka i potencjalne problemy, które mogą wystąpić podczas realizacji Projektu i zaproponuje sposoby rozwiązywania tych problemów.
	1. **Koordynacja pracy.**
		1. Wykonawca niniejszego zamówienia:
			+ Działa w ścisłej współpracy z osobą odpowiedzialną za projekt ze strony Zamawiającego, którą wskaże Zamawiający, mając zawsze na względzie pomyślne ukończenie Projektu zgodnie z dokumentacją, w sposób poprawny jakościowo w przewidzianych terminach i budżecie.
			+ Wspiera Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją robót obejmujących także dostawę i montaż urządzeń,
			+ Zapewni stałą wymianę informacji z Zamawiającym. Czas i sposób wymiany informacji dostosuje do wymagań Zamawiającego;
			+ Identyfikuje, wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, ryzyko powstania potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawcy i podwykonawców oraz stron trzecich oraz informuje o tym Zamawiającego, wskazuje sposoby zapobiegania tym roszczeniom;
			+ Powiadamia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robót
			i podwykonawców oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na miejscu wykonywania robót;
			+ Rozpatruje roszczenia Wykonawcy robót i przedstawia je Zamawiającemu wraz z opinią i propozycją rozwiązań zgłaszanych problemów;
			+ Bierze czynny udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Projektu, proponuje działania minimalizujące ich negatywny wpływ na realizację Projektu;
			+ Wnioskuje o usunięcie z miejsca wykonywania prac każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy;
			+ Wystawia opinię dotyczącą jakości wykonanych robót i prac instalacyjno-montażowych;
			+ Sprawdza i akceptuje rozliczenia Wykonawcy robót oraz pilnuje ich terminowego przedkładania Zamawiającemu.
		2. Wykonawca niniejszego zamówienia będzie wnioskować wraz z uzasadnieniem o:
			+ Wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej – do Projektanta;
			+ Przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów arbitrażowych lub ekspertyz przez niezależną jednostkę, jeżeli byłoby to wymagane okolicznościami;
			+ Zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawcy robót nie usuną ich w wyznaczonym terminie;
			+ Zmianę terminu wykonania, kiedy zmiana taka nie wynika z winy czy zaniedbań Wykonawcy robót;
			+ Wydanie Wykonawcy polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót, jeśli będzie miało to wpływ na jakość wykonywanych robót i zachowanie umownych terminów realizacji,
			+ Wstrzymaniu części lub całości prac w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ludzi, mienia lub działań niezgodnych z warunkami technicznymi oraz umową;
			+ Zmianę osób wyznaczonych przez Wykonawcę robót do realizacji Projektu.
		3. Wykonawca niniejszego zamówienia (Inspektor Nadzoru) i osoba odpowiedzialna za projekt ze strony Zamawiającego będą akceptować:
			+ przedstawione przez Wykonawcę harmonogramy rzeczowo-finansowe;
			+ sprzęt użyty przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia;
			+ źródła pozyskania materiałów miejscowych;
			+ miejsca składowania i zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku prowadzenia robót,
		4. Wykonawca niniejszego zamówienia zapewni:
			+ W przypadku zaistnienia sytuacji konfliktowych między innymi, gdy wszczęty zostanie spór sądowy (między Zamawiającym, a Wykonawcą), dotyczący realizacji Projektu, udzieli wsparcia Zamawiającemu, poprzez przedstawienie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz zajęcie jednoznacznego, zgodnego ze stanem faktycznym stanowiska, co do przedmiotu sporu.
	2. **Pełnienie nadzoru.**

Wykonawca – jest **upoważniony** i **zobowiązany** do:

* + 1. Prowadzenia stałego nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami objętymi umową, kontroli wykonywanych prac w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo Budowlane i specyfikacji technicznych, warunków zawartych umów i Zapytania Ofertowego.
		2. Wydania polecenia Wykonawcy robót odnośnie wykonania badań materiałów lub prac budzących wątpliwość co do ich jakości;
		3. Nieskrępowanego dostępu do miejsca wykonywania robót oraz wszelkich miejsc, gdzie materiały i urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane do wbudowania oraz kontroli sposobu wytwarzania, montowania oraz składowania i przechowywania materiałów;
		4. Prowadzenia regularnych inspekcji na miejscu wykonywania robót w celu sprawdzenia jakości wykonywanych prac oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską;
		5. Wydania polecenia sporządzania przez Wykonawcę robót wszelkich zmian rysunków w dokumentacji technicznej i specyfikacjach, które mogą okazać się konieczne lub zalecane w trakcie wykonywania prac, wynikające z potrzeby korekty rozwiązań projektowych oraz uzyskanie akceptacji projektanta dla tych rozwiązań;
		6. Weryfikowania i zatwierdzania rysunków wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę robót;
		7. Czuwania nad realizacją elementów prac związanych z ochroną środowiska, współpracy z lokalnymi organizacjami ekologicznymi; organami lokalnej administracji,
		8. Kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad bezpieczeństwa pracy oraz utrzymania porządku w miejscu wykonywania prac;
		9. Kontroli zgodności zabezpieczenia miejsca wykonywania prac;
		10. Kontroli przestrzegania przez Wykonawcę reguł BHP,
		11. Sprawdzenia wykonanych robót i powiadamiania Wykonawcy o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania poprawek;
		12. Niezwłocznego reagowania na niewłaściwe działania Wykonawcy, które mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo i realizację Projektu
		13. Udzielania Zamawiającemu i Wykonawcy robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących Projektu;
		14. Uzyskiwania od projektanta, za zgodą Zamawiającego zgody na zmiany
		w zakresie dokumentacji technicznej,
	1. **Przeglądy gwarancyjne i odbiór gwarancyjny.**

Wykonawca organizuje i uczestniczy w:

* + - * przeglądach gwarancyjnych, zakończonych spisaniem protokołów stwierdzających brak lub wystąpienie usterek, wad i ich usunięcie;
			* końcowym odbiorze gwarancyjnym polegającym na ocenie stanu technicznego jakości prac dokonanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w obecności wykonawcy prac dokonanym w ciągu 14 dni przed upływem okresu gwarancji i zakończonym spisaniem protokołów stwierdzających brak lub wystąpienie usterek, wad i ich usunięcie.
			* Terminy przeglądów i odbioru gwarancyjnego Wykonawca uzgadnia z osobą odpowiedzialną za projekt ze strony Zamawiającego.
			* Kierownik Zespołu Nadzorującego i odpowiedni inspektorzy nadzoru akceptują przedstawiony przez wykonawcę dostaw sposób usunięcia, naprawy powstałych usterek i wad.
			* Wykonawca niniejszego zamówienia zobowiązany jest do kontroli prawidłowości usunięcia stwierdzonych usterek i wad.

Załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego

**Projekt umowy**

**Umowa Nr ……**

zawarta w dniu ............................... 2017 r., pomiędzy:

**Gminą Wohyń** z siedzibą w Wohyniu, ul. Radzyńska 4, 21-310 Wohyń

NIP: 538 18 49 745, REGON: 030237760

zwaną w dalszej części umowy **„Zamawiającym”**,

reprezentowaną przez:

**Pana Stanisława Jóźwika** – Wójt Gminy Wohyń

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – **Pani Marii Filipiuk**

a

*\*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:*

**spółką pod firmą „…”** z siedzibą w ... *(wpisać* ***tylko*** *nazwę miasta/miejscowości)*, ul. ………., ………………. *(wpisać adres)*, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik nr 4 do umowy, NIP ……………….., REGON …………………….., zwaną dalej **„Wykonawcą”**, reprezentowaną przez ..........[[1]](#footnote-1)/reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 4a do umowy[[2]](#footnote-2),

*\*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą*:

**Panią/Panem …,** legitymującą/-ym się dowodem osobistym seria i numer …, PESEL …, zamieszkałą/-ym pod adresem …, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” z siedzibą w … *(wpisać* ***tylko*** *nazwę miasta/miejscowości)*, ul. ……………….. *(wpisać adres)*, – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stanowiącym załącznik nr 4 do umowy, NIP ……………, REGON …………., zwaną/-ym dalej **„Wykonawcą”*,*** reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 4a do umowy[[3]](#footnote-3),

wspólnie zwanymi dalej **„Stronami”**,

o następującej treści:

**Oświadczenia Stron**

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta
w wyniku zapytania ofertowego. Zamawiający oświadcza, że przy wyborze Wykonawcy nie miały zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2015 r. Poz. 2164 z późn.zm.) - art. 4 pkt. 8 ustawy.
2. **Zamawiający oświadcza, iż zadanie, o którym mowa w § 1 umowy współfinansowane jest ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.**

**§1**

**Przedmiot umowy**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę **pełnienia nadzoru inwestorskiego** w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej na zadaniu pn.: **„Przebudowa i rozbudowa budynku usługowego na Gminne Centrum Kultury
w Wohyniu” przy Placu 9 września 1939 r. nr 4.**
2. Szczegółowe zasady pełnienia nadzoru inwestorskiego określone zostały w opisie przedmiotu zamówienia i Zapytaniu Ofertowym oraz w ofercie Wykonawcy, stanowiących załączniki do umowy.

**§2**

**Terminy realizacji zamówienia**

1. Wykonawca niniejszego zamówienia wykonuje usługi przez okres trwania robót określonych w §1, tj. do dnia **31.08.2018r.** wraz z odbiorem końcowym i przeglądami oraz odbiorami w okresie gwarancyjnym.
2. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: **z dniem podpisania umowy**.
3. Okres gwarancyjny dla prac, nad którymi pełniony będzie nadzór wynosi 60 miesięcy od daty odbioru ostatecznego. W przypadku wydłużenia okresu gwarancji dla prac nad którymi będzie pełniona usługa nadzoru inwestorskiego, wydłużeniu o odpowiedni okres ulega także okres pełnienia nadzoru inwestorskiego.
4. Odbiór ostateczny prac przez Zamawiającego nastąpi po pisemnym zgłoszeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do odbioru zamówienia objętego umową do odbioru ostatecznego, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

**§3**

**Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia**

1. Wynagrodzenie **ryczałtowe** za pełnienie nadzoru inwestorskiego ustala się zgodnie
z załączoną ofertą Wykonawcy w kwocie:

………………………………..… zł netto + ……………...… zł VAT = ……………..…………….… zł brutto

(słownie: ……………………………………………… zł wraz podatkiem VAT).

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie ryzyka związane
z realizacją zadania, w tym:
2. wystąpienie dodatkowego nadzoru w innych branżach,
3. wystąpienie innych prac niezbędnych do wykonania zamówienia.

**§4**

**Godziny pracy Inspektora Nadzoru**

1. Zamawiający wymaga stałego nadzoru na miejscu wykonywania prac przez cały okres realizacji.
2. Przez stały nadzór na miejscu prac Zamawiający rozumie inspekcję Inspektora Nadzoru na miejscu wykonywania przedmiotu umowy w czasie prowadzonych prac minimum jeden raz w tygodniu wraz z dokumentowaniem pełnienia czynności zapisami w dokumentach uzgodnionych z Zamawiającym lub osobą upoważnioną przez Zamawiającego. Zamawiający może wymagać od wykonawcy *(w razie konieczności*) informowania o czasie pobytu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na terenie prac.
3. Na czas urlopu lub nieobecności, Wykonawca zobowiązany jest do zastąpienia go Inspektorem Tymczasowym (*proponowana osoba powinna spełniać wymagania określone w* Zapytaniu Ofertowym), zatwierdzonym przez Zamawiającego.
4. Nieobecność Inspektora Nadzoru na miejscu prac w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, sytuacjach koniecznych oraz na wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy dostaw i montażu kolektorów lub pełnienie obowiązków Inspektora przez osoby niezatwierdzone przez Zamawiającego, może skutkować odstąpieniem od umowy z winy Wykonawcy.

**§5**

**Płatności oraz odsetki od płatności zaległych**

Ustala się następujące zasady płatności za wykonaną usługę:

1. Płatność za nadzór będzie dokonywana po przedstawieniu faktury i po dokonaniu przez Zmawiającego oceny realizacji zadania, za każdy okres rozliczeniowy, nie częściej niż raz w okresie rozliczeniowym.
2. Wartość wynagrodzenia za przedmiot umowy zostanie określona wskaźnikiem procentowym (w %) od wysokości kwoty netto faktury Wykonawcy robót, przedłożonej Zamawiającemu.
3. Wskaźnik procentowy (%) zostanie określony w następujący sposób:

**Kwota netto wynagrodzenia za nadzór**

**W(%)= --------------------------------------------------------------------------------- x 100**

**Kwota netto wynagrodzenia wykonawcy robót**

1. Łączne wynagrodzenie za pełnienie nadzoru inwestorskiego nie może przekroczyć zaakceptowanej kwoty określonej w ofercie.

**§ 6**

1. Zamawiający dokonuje płatności na rzecz Wykonawcy w następujący sposób:
	* 1. Wykonawca ma obowiązek w terminie 5 dni po spełnieniu niżej opisanych warunków wystawić **fakturę częściową** za ten sam okres rozliczeniowy, na który Wykonawca robót wystawił swoją fakturę *(został dokonany odbiór częściowy prac).* Podstawą wystawienia przez Wykonawcę usługi Nadzoru Inwestorskiego faktury częściowej stanowić będzie:
2. potwierdzenie przez Zamawiającego lub osobę upoważnioną przez Zamawiającego dokumentów do odbioru częściowego robót, sporządzonych przez Wykonawcę robót;
3. sporządzenie Protokołu częściowego odbioru usługi nadzoru zatwierdzonego przez Zamawiającego.
	* 1. Wystawienie **końcowej faktury** nastąpi po spełnieniu następujących warunków:
4. przedłożenie protokołu odbioru ostatecznego Wykonawcy robót wraz
z załącznikami, zaakceptowany przez Zamawiającego lub osobę upoważnioną przez Zamawiającego;
5. sporządzeniu Protokołu końcowego odbioru usługi zatwierdzonego przez Zamawiającego;
	* 1. za nadzór pełniony w okresie gwarancji na roboty nie przewiduje się odrębnego wynagrodzenia (wynagrodzenie wliczone w cenę).
6. Płatność faktury dla Wykonawcy nastąpi po dostarczeniu oświadczenia Podwykonawcy/podmiotu udostępniającego osoby zdolne do wykonania zamówienia, o uregulowaniu zobowiązań finansowych między Podwykonawcą/podmiotem udostępniającym osoby zdolne do wykonania zamówienia i Wykonawcą w zakresie usług rozliczeniowych objętych niniejszą umową.
7. Faktury będą płatne w terminie do 30 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu, jednak nie wcześniej niż po dostarczeniu oświadczeń/dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 3 oraz wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, na numer rachunku bankowego ………………………………………………………………………………
8. Zmiana rachunku bankowego wymaga aneksu, sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**§7**

**Obowiązki Zamawiającego**

1. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy niniejszego zamówienia:
	* + 1. Kopię umowy zawartej z wykonawcą robót wraz z harmonogramem rzeczowo - finansowym,
			2. dokumentację projektową wraz z podaniem ilości przekazanych dokumentów,
			3. kopie decyzji administracyjnych pozwalających na realizację umowy,
			4. inne będące w jego posiadaniu dokumenty dotyczące realizacji zadania oraz poinformuje o umowach cywilnoprawnych i znanych mu wymaganiach prawnych i administracyjnych mających wpływ na realizację zadania.
2. Wykonawca obowiązany jest do uczestniczenia, w okresie gwarancyjnym, w przeglądach gwarancyjnych i odbiorze gwarancyjnym.

**§8**

**Obowiązki Wykonawcy**

* 1. Wykonawca niniejszego zamówienia zobowiązany jest pełnić niezbędne czynności określone niniejsza umową i Zapytaniem Ofertowym od dnia podpisania umowy, aż do odbioru ostatecznego i gwarancyjnego łącznie z uczestniczeniem w odbiorach i przeglądach.
	2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
	3. Wykonawca zobowiązuje się skierować do nadzoru osoby wymienione w ofercie.
	4. Na koniec trwania okresu gwarancji, Wykonawca usługi zobowiązany jest do uczestniczenia w odbiorze gwarancyjnym.
	5. Wykonawca zobowiązuje się działać lojalnie jako sumienny doradca Zamawiającego, zgodnie z przepisami oraz z zasadami postępowania obowiązującymi w jego zawodzie. W szczególności Wykonawca powinien powstrzymać się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących Umowy i Projektu bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również od angażowania się w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego, wynikającymi z niniejszej Umowy.
	6. Szczegółowe obowiązki Inspektora Nadzoru określa Zapytanie Ofertowe, a w szczególności OPZ, które stanowią integralną część niniejszej umowy.
	7. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia na żądanie Zamawiającego
	i Instytucji Zarządzającej wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją zamówienia w wyznaczonym przez niego terminie.
	8. Wykonawca zobowiązuje się nie udzielać podmiotom zewnętrznym bez zgody Zamawiającego jakichkolwiek informacji związanych z realizacją zamówienia.
	9. Wykonawca zobowiązany jest do:
1. poddania się kontroli w zakresie prawidłowości realizacji zamówienia dokonywanej przez Zamawiającego oraz inne podmioty uprawnione do jej przeprowadzenia.
	1. kontrolę przeprowadza się w siedzibie Zamawiającego, Wykonawcy lub w miejscu realizacji zamówienia.
	2. wykonawca zobowiązany jest zapewnić podmiotom, o których mowa w pkt. 1 prawo wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne związane z realizacją zamówienia.
2. niezwłocznego informowania Zamawiającego lub osobę upoważnioną przez Zamawiającego i w Inspektora Nadzoru o zaistniałych na terenie prac wypadkach
i prowadzonych kontrolach.

**§9**

**Sprawozdawczość**

1. Wykonawca będzie sporządzał na bieżąco dokumentację świadczonych usług
w formie i zakresie wymaganym przez Zamawiającego w Zapytaniu Ofertowym.
2. Dokumentacja, o której mowa wyżej powinna być przechowywana przez okres gwarancyjny prac, nad którymi pełniony będzie nadzór i który wynosi 5 lat od daty odbioru ostatecznego.
3. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu lub osobie upoważnionej przez Zamawiającego przeprowadzenie kontroli dokumentacji oraz zezwoli na wykonanie kopii tych dokumentów.

**§10**

**Osoby odpowiedzialne**

1. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełnić będzie:
	* 1. Inspektor nadzoru robót budowlanych - …………………………………………….……,
		2. Inspektor nadzoru robót sanitarnych - …………………………………………………..
		3. Inspektor nadzoru robót elektrycznych - …………………………………………………..

**2**. Wykonawca powinien skierować do realizacji zamówienia personel wskazany
w swojej ofercie. Zmiana osoby, w trakcie realizacji umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego.

**3**. Wykonawca jest obowiązany z własnej inicjatywy zaproponować nowy skład personelu w następujących przypadkach: urlopu, śmierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzeń losowych.

1. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia propozycji, wyłącznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniały wymagania określone w Zapytaniu Ofertowym, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie zaś obowiązek Zamawiającego do akceptacji takiej zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
2. Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego może wystąpić
z wnioskiem uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu, jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z umowy.
3. Wykonawca poniesie wszelkie dodatkowe koszty związane ze zmianami w składzie personelu.

**§11**

**Procedury weryfikujące jakość pracy Wykonawcy w trakcie realizacji usług**

**1.** Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego będzie dokonywać
na bieżąco oceny jakości pracy Wykonawcy oraz wypełniania przez niego powierzonych obowiązków zapisanych w niniejszej umowie i Zapytaniu Ofertowym.

**2.** W przypadku zastrzeżeń, do jakości wypełniania obowiązków przez Wykonawcę Nadzoru Inwestorskiego oraz nie stosowania się do poleceń, mających na celu poprawę tej sytuacji, Zamawiający wystąpi z pismem /wnioskiem o naliczenie stosownej kary umownej i potracenie jej z faktury częściowej za dany okres rozliczeniowy lub zmianę inspektora nadzoru.

**§12**

**Kary umowne**

1. Strony ustalają następujące kary umowne:
2. Wykonawca niniejszego zamówienia zapłaci kary umowne Zamawiającemu:
	1. w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca niniejszego zamówienia, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,
	2. za niestosowanie się do poleceń Zamawiającego lub osoby upoważnionej przez Zamawiającego, nierespektowanie wspólnych ustaleń, niewywiązywanie się
	z zapisów Zapytania Ofertowego, Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 500 zł brutto za każde stwierdzone uchybienie,
	3. za nieobecność Inspektora nadzoru na miejscu wykonywania prac lub siedzibie zamawiającego w ustalonych terminach, naliczane będą kary umowne
	w wysokości 500 zł brutto za każdy dzień nieobecności,
3. Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy niniejszego zamówienia w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
4. Wykonawca niniejszego zamówienia zapłaci, na uzasadniony i potwierdzony przez Zamawiającego wniosek Wykonawcy robót koszty poniesione przez wykonawcę robót
z tytułu wstrzymania prac, spowodowane brakiem nadzoru w ustalonym terminie.
5. Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej z wynagrodzenia należnego Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego.
6. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

**§13**

**Podwykonawcy**

1. Podwykonawcą usług w zakresie: ……………………… jest: …………………………….
2. Przekazanie wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę osobie trzeciej w zakresie określonym ofertą wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Nie później niż 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania usług któregokolwiek Podwykonawcy, Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego przedłoży Zamawiającemu umowę lub jej projekt z Podwykonawcą na realizację powierzonego mu do wykonania zakresu usług wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania określonego w umowie lub projekcie.
4. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.
5. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

**§14**

**Odszkodowanie**

1. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego zwróci Zamawiającemu wszystkie koszty, jakie Zamawiający poniesie z tytułu roszczeń, strat i szkód wynikłych z niewywiązania się Wykonawcy ze zobowiązań, chyba, że wynika to z okoliczności, których nie można było przewidzieć.
2. Wykonawca na żądanie Zamawiającego naprawi na koszt własny każdą nieprawidłowość w realizacji usługi wynikającą z jego winy.

**§15**

**Odpowiedzialność Wykonawcy**

1. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedłożyć do wglądu Zamawiającemu dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej stanowiącą równowartość wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, ważny przez cały okres realizacji zamówienia.
2. Jeżeli dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia obejmuje okres krótszy niż termin realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia obowiązywania dokumentu na cały okres objęty zamówieniem oraz zobowiązuje się do przedkładania kolejnego dokumentu Zamawiającemu w wypadku zakończenia okresu ubezpieczenia.

**§ 16**

Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie odszkodowania na ogólnych zasadach art. 471 Kodeksu Cywilnego.

**§17**

**Odstąpienie od umowy**

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w szczególności w każdym z niżej opisanych przypadków, jeżeli:
2. Wykonawca nie wywiązuje się ze zobowiązań wynikających z umowy,
3. Wykonawca nie zastosuje się do żądania, aby personel Wykonawcy naprawił zaniedbanie,
4. Wykonawca odmawia lub zaniedbuje wykonania poleceń wydanych przez Zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną,
5. Wykonawca zleca usługi Podwykonawcy niezatwierdzonemu przez Zamawiającego,
6. wystąpił jakikolwiek brak zdolności do czynności prawnych utrudniający wykonanie umowy,
7. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,
8. wystąpiła przerwa w realizacji budowy wynikła z braku nadzoru miejsca wykonywania prac,
9. skierowano, bez akceptacji Zamawiającego, do sprawowania nadzoru inwestorskiego inne osoby niż wskazane w ofercie,
10. zajdzie konieczność zmiany którejkolwiek z osób personelu a Wykonawca nie będzie mógł zapewnić nowej osoby, o co najmniej równoważnych kwalifikacjach
i doświadczeniu wykazanym w Zapytaniu Ofertowym,
11. wystąpił przypadek określony w § 4 ust. 4 niniejszej umowy.
12. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 po bezskutecznym upływie terminu określonego przez Zamawiającego w pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy, zawierającym żądanie likwidacji zaniedbań.
13. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy do dnia odstąpienia.
14. Po odstąpieniu od umowy lub w przypadku, gdy Wykonawca otrzymał powiadomienie o odstąpieniu, podejmie on niezwłocznie kroki mające na celu zakończenie świadczenia usług w zorganizowany i sprawny sposób umożliwiający zminimalizowanie kosztów i rozliczenie usługi.
15. Przedstawiciel Zamawiającego poświadczy, w możliwie najkrótszym terminie, wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstąpienia od umowy.
16. Wykonawca nie ma prawa żądać, oprócz kwot należnych za wykonanie usługi, rekompensaty za wszystkie poniesione straty lub szkody.
17. W przypadku dalszego powtarzania się zastrzeżeń do jakości świadczonych przez wykonawcę usług, Przedstawiciel Zamawiającego złoży pisemny uzasadniony wniosek o odstąpienie od umowy z winy leżącej po stronie Wykonawcy.
18. W uzasadnionych okolicznościach, np. w przypadku niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym oraz dochodzenia od Wykonawcy roszczeń z tytułu szkód w wyniku wadliwego wykonania zobowiązań umownych.

**§18**

**Postanowienia końcowe**

1. Wszystkie dokumenty, takie jak raporty, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub materiały nabyte, zebrane lub przygotowane przez zespół Wykonawcy w ramach umów związanych z realizacją Projektu stanowią własność Zamawiającego. Po zakończeniu umowy Wykonawca jest obowiązany przekazać ww. dokumenty Zamawiającemu. Wykonawca niniejszego zamówienia może zatrzymać kopie dokumentów, o których mowa wyżej, pod warunkiem, że nie będzie ich używał do celów nie związanych z umową, bez uprzedniej pisemnej zgody przedstawiciela Zamawiającego.
2. Wykonawca jest zobowiązany zwrócić wartość dofinansowania wraz z należnymi odsetkami w wysokości utraconej dotacji przyznanej na realizację niniejszego zadania, zgodnie z poleceniem zwrotu i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, w przypadku, gdy z niedopełnienia obowiązków przez Wykonawcę określonych w niniejszej umowie, Zamawiającemu zostaną cofnięte przyznane wcześniej dotacje.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane.
4. Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.
5. Integralną część niniejszej umowy stanowi:
6. Formularz cenowy Wykonawcy,
7. Zapytanie Ofertowe,
8. Dokumentacja techniczna.

**§19**

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i Zamawiającego.

 **Zamawiający Wykonawca**

Załącznik Nr 3 do Zapytania Ofertowego

Wzór formularza ofertowego

# FORMULARZ OFERTOWY

* + 1. **DANE DOTYCZĄCE ZAMAWIAJĄCEGO.**

**Gmina Wohyń** zwana dalej *„Beneficjentem lub Zamawiającym”*

ul. Radzyńska 4, 21-310 Wohyń

Adres poczty elektronicznej: wohyn@home.pl

Strona internetowa: www.ugwohyn.bip.lubelskie.pl

|  |
| --- |
| **B. DANE WYKONAWCY / WYKONAWCÓW.**1[[4]](#footnote-4).Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................NIP …………………………….……..………….………, REGON.........................................................................................Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: * adres korespondencyjny: …………………………………………………………………………………....................
* numer faksu: ……………………………................., numer telefonu: ……….………........................................
* e-mail: ………………………………………...................................................................................................................

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/-ów i podpisująca ofertę:........................................................................................................................................................Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: ........................................................................................................................................................ |
| **C. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.**Odpowiadając na zapytanie ofertowe prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności pn.: **Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku usługowego na Gminne Centrum Kultury w Wohyniu”:**1. **Zobowiązuję/zobowiązujemy** się do wykonania zamówienia w zakresie objętym Zapytaniem Ofertowym, **za łączną** **cenę ryczałtową**:

**brutto**: ................................................................................................................................................... zł., *(słownie brutto: ……………....................................................................................................................zł.).*netto ........................................................... złpodatek VAT ......................................................... zł1. **Jednocześnie oświadczamy, że:**
2. Cena obejmuje wynagrodzenie ryczałtowe za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, niezbędne dla zrealizowania przedmiotu umowy.
3. Zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami i nie wnosimy zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
4. Jestem /jesteśmy/ uprawniony /uprawnieni/ do występowania w obrocie prawnym.
5. Posiadam /posiadamy/ niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.
6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od terminu składania ofert.
7. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać samodzielnie/z udziałem podwykonawców w części…………………………….…………………….
8. Oświadczamy, że akceptujemy wzór umowy stanowiący załącznik do zapytania ofertowego i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy o zaproponowanej treści.
9. Oświadczamy pod groźbą odpowiedzialności karnej, iż załączone do oferty dokumenty opisują rzetelnie stan faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 k.k.)
 |
| **D. SPIS TREŚCI.**Oferta została złożona na ....... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ....... do nr ........Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:1. ........................................................................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................................................................................
3. ........................................................................................................................................................................................
4. ........................................................................................................................................................................................
5. ........................................................................................................................................................................................
 |

|  |  |
| --- | --- |
| *…………………………………………**(miejscowość i data)* | *……………………………………………**(pieczęć i podpis Wykonawcy* *lub Pełnomocnika)* |

Załącznik Nr 4 do Zapytania Ofertowego

Wzór wykazu usług

**ZAMAWIAJĄCY:**

**Gmina Wohyń** zwana dalej *„Zamawiającym”*

ul. Radzyńska 4, 21-310 Wohyń

Adres poczty elektronicznej: wohyn@home.pl

Strona internetowa: www.ugwohyn.bip.lubelskie.pl

**WYKONAWCA:**

…………………………………………………..…..…………

…………………………………………………..…..…………

 *(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)*

reprezentowany przez:

…………………………………………………..…..…………

…………………………………………………..…..…………

 *(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

Składając ofertę na **Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku usługowego na Gminne Centrum Kultury w Wohyniu”**, w zapytaniu ofertowym prowadzonym przez **Gminę Wohyń,**

**przedkładam,**

**zestawienie usług o których mowa w rozdziale 6.1.1 zapytania ofertowego**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa zadania** *(podanie nazwy zadnia i miejsca jego realizacji z opisem pozwalającym na ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu)* | **Daty wykonania****(dd-mm-rrrr)** | **Podmiot na rzecz którego usługa została wykonana** | **Branża, w której wykonywana była usługa nadzoru inwestorskiego** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| *…………………………………………**(miejscowość i data)* | *……………………………………………**(pieczęć i podpis Wykonawcy* *lub Pełnomocnika)* |

Załącznik Nr 5 do Zapytania Ofertowego

Wzór wykazu osób

**ZAMAWIAJĄCY:**

**Gmina Wohyń** zwana dalej *„Zamawiającym”*

ul. Radzyńska 4, 21-310 Wohyń

Adres poczty elektronicznej: wohyn@home.pl

Strona internetowa: www.ugwohyn.bip.lubelskie.pl

**WYKONAWCA:**

…………………………………………………..…..…………

…………………………………………………..…..…………

 *(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)*

reprezentowany przez:

…………………………………………………..…..…………

…………………………………………………..…..…………

 *(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

Składając ofertę na **Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Przebudowa
i rozbudowa budynku usługowego na Gminne Centrum Kultury w Wohyniu”**, w zapytaniu ofertowym prowadzonym przez **Gminę Wohyń,**

**przedkładam,**

**wykaz osób, o których mowa w rozdziale 6.1.2 zapytania ofertowego**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Imię i nazwisko** | **Uprawnienia[[5]](#footnote-5)***(rodzaj i numer uprawnień)* | **Doświadczenie[[6]](#footnote-6)** | **Daty pełnienia funkcji** *(dd-mm-rrrr)* | **Dokument potwierdzający, należyte wykonanie usług nadzoru przez daną osobę[[7]](#footnote-7)**  |
| **………………****………………****………………** |  | **1.** **2.** **3.**  |  |  |

**Oświadczam,** że w/w osoby posiadają wymagane uprawnienia budowlane i w przypadku wyboru mojej oferty przed zawarciem umowy doręczę kserokopie uprawnień budowlanych.

|  |  |
| --- | --- |
| *…………………………………………**(miejscowość i data)* | *……………………………………………**(pieczęć i podpis Wykonawcy* *lub Pełnomocnika)* |

Załącznik Nr 6 do Zapytania Ofertowego

Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych
 lub kapitałowych z Zamawiającym

**OŚWIADCZENIE
o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym**

Oświadczam, iż składając ofertę na **pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku usługowego na Gminne Centrum Kultury w Wohyniu”,** **nie jestem powiązany kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym**: **Gminą Wohyń.**

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i prowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej pokrewieństwa lub powinowactwa z linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli.

|  |  |
| --- | --- |
| *…………………………………………**(miejscowość i data)* | *……………………………………………**(pieczęć i podpis Wykonawcy* *lub Pełnomocnika)* |

Załącznik Nr 7 do Zapytania Ofertowego

Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia

**OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA**

Oświadczam, iż składając ofertę na **pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku usługowego na Gminne Centrum Kultury w Wohyniu”,**

**NIE ZACHODZĄ WOBEC WYKONAWCY, KTÓREGO REPREZENTUJĘ**

**przesłanki wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu wskazane
w rozdziale 6.2.2 zapytania ofertowego o następującej treści:**

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu wykonawcę, który:

* 1. w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
	2. bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
	3. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia,
	o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
	4. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
	5. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie [art. 332 ust. 1](https://sip.lex.pl/#/dokument/18208902#art(332)ust(1)) ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie [art. 366 ust. 1](https://sip.lex.pl/#/dokument/17021464#art(366)ust(1)) ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);
	6. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

|  |  |
| --- | --- |
| *…………………………………………**(miejscowość i data)* | *……………………………………………**(pieczęć i podpis Wykonawcy* *lub Pełnomocnika)* |

1. Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki. [↑](#footnote-ref-1)
2. Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki. [↑](#footnote-ref-2)
3. Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby. [↑](#footnote-ref-3)
4. Powielić tyle razy ile to potrzebne [↑](#footnote-ref-4)
5. Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.). [↑](#footnote-ref-5)
6. Wskazanie zadań, na których dana osoba pełniła funkcję inspektora nadzoru w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert. [↑](#footnote-ref-6)
7. Należy dołączyć dowody potwierdzające, że usługa została wykonana należycie. [↑](#footnote-ref-7)